**施 工 日 志**

**编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **南陵县新型智慧城市建设工程项目**  **(城运中心子项目)** | | |
| **时间** | **xxxx年xx月xx日** | **最高温度** | {first\_name} |
| **气象** | **阴转雨** | **最低温度** |  |
| **主要施工、进度、质量、安全、技术、管理活动** | | | |
| **一、当天工作内容及工作量：**  今日现场施工情况：  1、今日  2、专线布放：完成玉带路停车场、环城北路停车场总计3条专线布放，完成青铜路停车场、秋浦大道、惠民路停车场、惠民南路2个3、路内停车场，总计5条专线熔纤，完成度14%。  4、设备到货：交换机和服务器到货，到货完成度30%；  **二、明日工作计划：**  1、继续进行专线布放和熔纤。  **三：存在问题与解决方案：**  问题：无  **四：施工现场照片**   |  | | --- | |  | | | | |
| **记录人：李嘉嘉** | | | |

{last\_name}